| Башkортостан РеспубликаҺы Кушнаренко районы муниципаль районыныҢ иске кормаш ауыл советы ауыл билӘмӘҺе ХакимиӘте 452238, Иске Кормаш, Парк урамы, 1 Тел. 5-65-33 |  | Республика Башкортостан администрация сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район 452238, Старокурмашево, ул. Парковая,1 Тел. 5-65-33 |
| --- | --- | --- |
| К А Р А Р |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  | "14" | апрель | 2020 | й. |  | № | 04-26 |  | "14" | апреля | 2020 | г. |  |

О благоустройстве, озеленении,  санитарной очистке населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений

сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

# В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2020 год по благоустройству, санитарной очистке населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан (приложение 1).

2. Данное постановление обнародовать на информационном стенде администрации (с.Старокурмашево, ул.Парковая, 1)

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан |  | Гирфанов Ф.Ф. |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

главы администрации сельского поселения

Старокурмашевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район

Республики Башкортостан

от  «14» апреля 2020 г.

№04-26

ПЛАН

мероприятий по   благоустройству, санитарной очистке населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений

сельского поселения Старокурмашевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Старокурмашево |
| 1 | Очистка от мусора придорожных территории | постоянно | Работники учреждении |
| 2 | Организация скашивания сорной растительности на улицах, переулках | постоянно | староста с.Старокурмашево |
| 3 | Благоустройство и очистка территории пруда, территории вокруг водозаборных скважин, водозаборов | апрель- август | Администрация сельского поселения |
| 4 | Приведение в порядок фасадов зданий (косметический ремонт, покраска, мытье стекол) | май-июнь | Руководители учреждении |
| 5 | Уборка придомовых территорий; | апрель-август | староста с.Старокурмашево, депутаты, актив |
| 6 | Организовать очистку, покраску заборов | май | староста с.Старокурмашево, актив |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | июнь | Администрация сельского поселения |
| 8 | Благоустройство территории магазинов, торговых точек (обновление витрин, косметический ремонт, покраска, установка урн) | апрель-май | Индивидуальные предприниматели |
| 9 | Перед учреждениями подготовка клумб, цветников, посадка цветов | май-июнь | Руководители учреждении |
| 10 | Уборка территории кладбища | июнь | Администрация сельского поселения |
| 11 | Замена высохшего молодняка ели на месте отдыха с.Старокурмашево | июль | Администрация сельского поселения |
| 12 | Ремонт и покраска памятника, установленного в честь погибших земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и прилегающие к нему территорию | май | Администрация сельского поселения |
| с.Новокурмашево |  |  |
| 1 | Очистка от мусора придорожных территории | постоянно | Администрация сельского поселения |
| 2 | Организация скашивания сорной растительности на улицах, переулках | постоянно | Староста села, актив |
| 3 | Приведение в порядок фасадов зданий (косметический ремонт, покраска, мытье стекол) | май-июнь | Руководители учреждении |
| 4 | Уборка придомовых территорий; территории закрепленных за учреждениями | постоянно | Староста села, актив |
| 5 | Очистка, покраска заборов | май-июнь | Староста села, актив |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | июнь | Администрация сельского поселения |
| 7 | Благоустройство территории магазинов, торговых точек (обновление витрин, косметический ремонт, покраска, установка урн) | май-июнь | Индивидуальные предприниматели |
| 8 | Перед учреждениями подготовка клумб, цветников, посадка цветов | май-июнь | Руководители учреждении |
| 9 | Организация уборки территории кладбища | июнь | Администрация сельского поселения |
| 10 | Ремонт и покраска памятника, установленного в честь погибших земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | аперль-май |  |
| д.Ахта |  |  |
| 1 | Очистка от мусора придорожных территории | постоянно | староста, актив |
| 2 | Организация скашивания сорной растительности на улицах, переулках | постоянно | староста, актив |
| 3 | Приведение в порядок фасада здания сельского клуба (косметический ремонт, покраска, мытье стекол) | май | Ахметова Ф.М. |
| 4 | Уборка придомовых территорий; | постоянно | староста, актив |
| 6 | Организация очистки, покраску заборов | апрель | староста ,актив |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | июнь | Администрация сельского поселения |
| 7 | Организация уборки территории кладбища | сентябрь | староста, актив |
| д.Сюльтюп |  |
| 1 | Очистка от мусора придорожных территории | постоянно | староста, актив |
| 2 | Организация скашивания сорной растительности на улицах, переулках | постоянно | староста, актив |
| 3 | Уборка придомовых территорий; | постоянно | староста, актив |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | июль | Администрация сельского поселения |
| 5 | Организация уборки территории кладбища | июнь | староста, актив |
| д.Бейкеево |  |  |
| 1 | Очистка от мусора придорожных территории | постоянно | староста, актив |
| 2 | Организация скашивания сорной растительности на улицах, переулках | постоянно | староста, актив |
| 3 | Приведение в порядок фасадов зданий (косметический ремонт, покраска, мытье стекол) | май | Руководители учреждении |
| 4 | Уборка придомовых территорий; территории закрепленных за учреждениями | постоянно | Руководители учреждений, староста, актив |
| 5 | Организация очистки, покраски заборов | май-июнь | староста, актив |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | июль | Администрация сельского поселения |
| 7 | Организация уборки территории кладбища | июнь | Администрация сельского поселения |
| д.Кудушлибашево |
| 1 | Очистка от мусора придорожных территории | постоянно | староста, актив |
| 2 | Организация скашивания сорной растительности на улицах, переулках | постоянно | староста, актив |
| 3 | Уборка придомовых территорий | май | староста, актив |
| 4 | Организация очистки, покраски заборов | май-июнь | староста, актив |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | июль | Администрация сельского поселения |
| 6 | Организация уборки территории кладбища | июнь | староста, актив |

Управляющий делами                                       Ахунова Л.Д.